|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Seguimiento del desarrollo | | | |
| Etapa | Avances | Cambios | fecha |
| Análisis | Se crearon diagramas de entidad-relación y modelo relacional |  | 20/02 entidad-relación  1/03 modelo-relacional |
| Análisis |  | Se agregaron más tablas al modelo relacional y nuevas relaciones | 26/03 |
| Diseño | \*Se diseñó la base de datos en Mysql con sus respectivas tablas.  \*Se agregaron datos de prueba | \*se agregaron nuevas relaciones en la tabla usuarios, añadiendo como llave foránea id de localidad | 26/03 |
| Diseño | \*conexión a la base de datos con PHP |  | 30/03 |
| Diseño | * Se estableció la validación de ingreso de datos en el formulario de inicio de sesión   (validación de no ingreso de caracteres especiales)   * Del lado del servidor con php * Del lado del cliente con javascript |  | 7/05/2022 |
| Diseño | * Se estableció la validación de datos del formulario de registro de usuario (validación de no ingreso de caracteres especiales) * se ha realizado la validación del ingreso de datos de: email y nombre de usuario. Verificando que los datos ya se encuentran registrados en la base de datos * del lado del servidor con php * del lado del cliente con javascript |  | 03/05/2022  09/05/2022 |
| Diseño | de la parte de Registro de usuario:   * se implementaron 2 etiquetas selector mostrando los datos de provincia y localidad * se creó un script en el archivo de registro.php utilizando AJAX para traer los datos de localidad de la base de datos en un selector * FALTA LOGRAR LLEVAR EL ID DE LOCALIDAD AL ARCHIVO validarRegistro.php, PARA ALMACENARLO EN LA BASE DE DATOS |  | 3/6/2022 |